# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1

## Разработка ИИ-агента для автоматизации ответов на вопросы в Авито

Дата: 09.12.2025
Начало работ: —

## 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка и внедрение интеллектуального бота для автоматической обработки входящих сообщений от клиентов в Авито через существующую интеграцию с Битрикс24.

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### Основной функционал:

- Интеграция с Битрикс24 через REST API

- Получение и обработка входящих сообщений из Авито

- Автоматическая генерация ответов на основе ИИ (Claude/GPT)

- Работа с базой знаний (FAQ)

- Распознавание намерений клиента

- Эскалация сложных вопросов оператору

### БОНУС: Дополнительные каналы связи

- Telegram-бот - автоматические ответы в Телеграм

- Email-бот - обработка входящих писем на Gmail/корпоративную почту

### Типовые сценарии:

- Вопросы о цене и наличии

- Условия доставки и оплаты

- Характеристики товаров

- Контакты и график работы

- Адрес и способы связи

### Административная часть:

- БОНУС: Панель управления ботом (стоимость 20 000 руб.)

- Просмотр истории диалогов

- Редактирование базы знаний

- Статистика работы

- Настройка правил эскалации

## 3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Этап 1: Подготовка и анализ (3 дня) - Сбор частых вопросов и ответов - Формирование базы знаний - Настройка доступов к Битрикс24

Этап 2: Разработка (10 дней)

- Настройка серверной части

- Интеграция с Битрикс24 API

- Подключение ИИ-модели

- Разработка логики обработки

- Создание админ-панели

- БОНУС: Настройка Telegram-бота

- БОНУС: Настройка Email-бота (Gmail)

Этап 3: Тестирование и запуск (3 дня) - Тестирование на реальных диалогах - Оптимизация ответов - Обучение сотрудников - Запуск в работу

Общий срок: 3 недели

## 4. СТОИМОСТЬ

Стоимость разработки: 100 000 руб.

В стоимость входит:

- Полная разработка и настройка бота

- Интеграция с Битрикс24

- Настройка ИИ-модели

- Административная панель

- БОНУС: Telegram-бот (стоимость 25 000 руб.)

- БОНУС: Email-бот для Gmail (стоимость 25 000 руб.)

- Обучение персонала (до 3 человек)

- Документация

- 1 месяц гарантийной поддержки

Экономия на бонусах: 50 000 руб.

Ежемесячные расходы:

- Хостинг: 2 000 руб.

- API ИИ: 5 000 - 10 000 руб. (зависит от объема)

- Поддержка (при необходимости): 15 000 руб.

Итого: 22 000 - 27 000 руб./мес

## 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 50% (50 000 руб.) - предоплата при начале работ

- 50% (50 000 руб.) - после сдачи и приемки системы

## 6. ГАРАНТИИ

- Гарантия на работу системы: 1 месяц

- Бесплатные исправления ошибок

- Консультации по работе бота

## 7. РЕЗУЛЬТАТ

После внедрения:

- Автоматизация до 60-70% типовых вопросов

- Ответ клиенту в течение 1 минуты

- Снижение нагрузки на операторов

- Работа 24/7 без выходных

- 3 канала связи: Авито + Telegram + Email

- Единая система обработки всех обращений

Срок действия предложения: 30 дней

Контактное лицо:
Азизов Саид Тамерланович
+79361111860
stazizovs@gmail.com