# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2

## Интеграция ИИ-агента с системой 1С

Дата: 09.12.2025
Начало работ: —

## 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Интеграция существующего ИИ-агента с системой 1С для получения актуальной информации о товарах, остатках, ценах и заказах в режиме реального времени.

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### Получение данных из 1С:

- Наличие и остатки товаров

- Актуальные цены (с учетом скидок)

- Характеристики и описания товаров

- Статусы заказов

- История покупок клиента

- Персональные скидки

### Передача данных в 1С:

- Создание предзаказов

- Резервирование товаров

- Регистрация обращений

- Логирование диалогов

### Возможности бота после интеграции:

- Ответы на вопросы о наличии в реальном времени

- Предоставление актуальных цен

- Информация о сроках доставки

- Предложение аналогов

- Формирование заказов через чат

- Отслеживание статуса заказа

## 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Методы интеграции:

- REST API 1С

- OData протокол

- HTTP-сервисы 1С

Поддерживаемые конфигурации:

- 1С:Управление торговлей

- 1С:Комплексная автоматизация

- 1С:Розница

- Другие (по согласованию)

## 4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Этап 1: Анализ и проектирование (3 дня)

- Аудит системы 1С

- Определение методов интеграции

- Согласование структуры данных

Этап 2: Разработка (8 дней)

- Настройка публикации в 1С

- Разработка модуля интеграции

- Настройка синхронизации данных

- Доработка логики бота

Этап 3: Тестирование и запуск (3 дня)

- Тестирование обмена данными

- Проверка корректности

- Обучение персонала

- Запуск в работу

Общий срок: 2-3 недели

## 5. СТОИМОСТЬ

Стоимость интеграции: 50 000 руб.

В стоимость входит:

- Настройка интеграции с 1С

- Разработка модуля обмена данными

- Доработка бота под новые функции

- Тестирование

- Обучение персонала

- Документация

- 1 месяц гарантийной поддержки

Изменения в ежемесячных расходах:

- Поддержка интеграции (при необходимости): +8 000 руб./мес

Новая стоимость поддержки: 30 000 - 35 000 руб./мес

## 6. ТРЕБОВАНИЯ

Со стороны 1С:

- Версия платформы 1С 8.3 и выше

- Права на настройку публикаций

- Выделенный пользователь для интеграции

- Доступ к серверу 1С

Со стороны клиента:

- Участие админа 1С (5-8 часов)

- Предоставление тестового контура

- Выделение администратора проекта

## 7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 50% (25 000 руб.) - предоплата при начале работ

- 50% (25 000 руб.) - после сдачи и приемки

## 8. ГАРАНТИИ

- Гарантия на работу интеграции: 1 месяц

- Бесплатные исправления ошибок

- Консультации по работе системы

- Помощь в настройке 1С

## 9. РЕЗУЛЬТАТ

После интеграции:

- Ответы на основе актуальных данных

- Автоматическая проверка наличия

- Персонализированный сервис

- Возможность оформления заказов

- Полная прослеживаемость в 1С

Срок действия предложения: 30 дней

Контактное лицо:
Азизов Саид Тамерланович
+79361111860
stazizovs@gmail.com